S.A.S

PV 28.02.2018  
Réunion en salle D20.19 10h00 – 10h40 Signatures  
Personnes présentes : Sandy Ingram  
 Houda Chabbi  
 Grégory Ducrey  
 Nicolas Fuchs  
**Ordre du jour :**

* Validation du PV précédent
* Changements du planning
* Présentation du cahier des charges
* Prochaines étapes
* Divers

**Sujets discutés :**

* Retour sur le planning et le cahier des charges
* Réflexion autour de la portée des objectifs : ne pas s’engager à autre chose que des aspects techniques. Ne pas promettre que l’enfant prendra conscience du danger des technologies
* Proposition de faire un cahier des charges pour l’analyse et un autre pour les parties de développement

**Décisions :**

* Ajouts/corrections sur les documents :
  + Un logo sur le cahier des charges (éventuellement celui de l’université de la cliente)
  + La période du projet
  + La date exacte de la version
  + Correction de quelques détails (semaine P1-P12, les objectifs doivent être quantifiables)
* Créer un cahier des charges uniquement pour l’analyse et lorsque l’analyse sera terminée en créer un autre pour le développement
* Détailler les 4-5 premières semaines sur le planning afin de pouvoir bien aborder la phase d’analyse

**Activités à faire :**

* Rédaction du procès-verbal



* Rédaction du cahier des charges pour la partie analyse (rendre jusqu’à vendredi)
* Effectuer la phase d’idéation
* Tester et faire des fiches techniques pour les produits existants
* Trouver et documenter une plus-value de notre produit par rapport à ceux du marché
* Effectuer des tests technologiques et explorer les possibilités
  + Windows/Mac
  + Application mobile, natif/web, iOS/Android
  + Jeux vidéo natif/en ligne sur le web
* Documenter les recherches