S.A.S

PV 27.03.2018  
Réunion en salle D20.19 10h00 – 10h40 Signatures  
Personnes présentes : Sandy Ingram  
 Houda Chabbi  
 Grégory Ducrey  
 Nicolas Fuchs  
**Ordre du jour :**

* Validation du PV précédent
* Décisions sur le thème
* Planning
* Présentation de l’analyse
* Présentation de tests technologiques
* Présentation de l’idéation
* Prochaines étapes
* Divers

**Sujets discutés :**

* Envoyer les invitations le lundi, avec l’ordre du jour de la séance et les documents à lire
* Portée du thème
* Idées de conception
  + Une barre qui va du vert au rouge en fonction du temps d’utilisation. Pour stimuler l’enfant à avoir une barre en vert et passer moins de temps à jouer

**Décisions :**

* Se focaliser sur la tranche d’âge 7-17 ans
* Thème des jeux vidéo et réseaux sociaux
  + Sur le web
  + Natif
  + Natif et en ligne
  + Sur les smartphones
* Concevoir dans un premier temps un Dashboard qui affiche les informations de l’utilisateur. Une fois fait, on décidera comment mettre en place le contrôle de l’utilisateur
* Ne pas interdire, sensibiliser

**Activités à faire :**

* Rédaction du procès-verbal



* Etat de l’art, continuer pour 3-4 applications différentes et vérifier ce qu’en disent les utilisateurs
* Essayer de récupérer les URL visitées, et savoir ce que le site contient (analyse des métadonnées), utiliser Wireshark. Demander conseil à M. Schuler si besoin
* Monitorer si les processus / page web sont actives ou non actives